| Equipo | Matías Catalán · Sebastián Fierro · Amaro Méndez · Alejandro Ruz de Viñaspre |
| --- | --- |
| Repositorio | github.com/Sebafierro/NEXO (rama analizada: develop; rama base: main) |
| Stack principal | Next.js 16 · React 19 · TypeScript · Tailwind CSS v4 · Supabase |
| Fuente | Informe técnico de la rama develop, generado el 16 de octubre de 2026 |

NEXO

Informe de avance del proyecto

# Índice

Contenido

Contenido

Índice	1

1. Resumen ejecutivo	2

2. Qué se ha avanzado	2

2.1 Base técnica	2

2.2 Base de datos	3

2.3 Seguridad en tres capas	3

2.4 Autenticación, usuarios y paneles	4

3. Estado por módulo	4

4. Avance por rol de usuario	4

5. Pendientes y brechas	5

5.1 La brecha principal: liquidaciones	5

5.2 Hoja de pendientes por prioridad	5

6. Cambios respecto del plan original	6

7. Proceso y control de versiones	7

8. Entregables académicos	8

9. Riesgos y mitigaciones	8

10. Próximos pasos propuestos	9

11. Conclusión	9

# 1. Resumen ejecutivo

A la fecha de corte, la rama develop concentra todo el software del proyecto: 17.311 líneas nuevas en 73 archivos respecto de main, que solo conserva los entregables académicos de la Fase 1. El eje de autenticación, roles y consulta de datos está operativo de punta a punta: inicio de sesión, enrutamiento por rol, refresco de sesión y control de acceso en tres capas (proxy, guardas de página y seguridad a nivel de fila en la base de datos).

La principal brecha es el ciclo financiero. La tabla liquidaciones aún no existe (tres pantallas son placeholders), y la conciliación de pagos y la carga con OCR de documentos están modeladas pero sin implementar. El informe técnico registra 28 marcadores TODO repartidos entre el código y el SQL.

| 4.453 LÍNEAS TS/TSX | 54 ARCHIVOS DE CÓDIGO | 4 ROLES DE USUARIO |
| --- | --- | --- |
| 9 TABLAS DE DATOS | 13 COMMITS | 28 TODO PENDIENTES |

Indicador por módulos: de 9 módulos evaluados, 4 están implementados, 2 parciales y 3 pendientes. Es un indicador simple de conteo; no pondera el esfuerzo, y el módulo pendiente más pesado (liquidaciones) es el núcleo del valor del producto.

# 2. Qué se ha avanzado

## 2.1 Base técnica

El proyecto usa App Router de Next.js, organizado por grupos de rutas según el área (autenticación y dashboard). La lógica de acceso a datos vive en src/lib, los componentes reutilizables en src/components y el esquema SQL se versiona aparte en supabase/.

| Capa | Tecnología | Versión |
| --- | --- | --- |
| Framework web | Next.js (App Router, Server Components, Server Actions) | 16.3.6 |
| Interfaz | React y React DOM; compilador React habilitado | 19.2.8 |
| Lenguaje | TypeScript en modo strict | ^5 |
| Estilos | Tailwind CSS v4 y componentes shadcn/ui (16 componentes) | ^4 |
| Backend (BaaS) | Supabase: PostgreSQL, Auth y Storage | @supabase/ssr ^0.12.7 |
| Localización | Moneda CLP y fechas en formato es-CL | — |

Un detalle para la defensa: Next.js 16 cambia el nombre del middleware a proxy (src/proxy.ts), y el proyecto ya usa esa convención.

## 2.2 Base de datos

El esquema se define en dos scripts SQL idempotentes (573 y 333 líneas) para ejecutar en Supabase sobre PostgreSQL 15+. El segundo amplía el primero con los roles Ejecutivo y Arrendatario sin modificarlo.

- 9 tablas: usuarios, propietarios, arrendatarios, propiedades, contratos, obligaciones, pagos, documentos y extracciones_documento.

- Índices: 8 sobre las claves foráneas, más uno compuesto en documentos(entidad_tipo, entidad_id) y otro sobre propietarios(user_id).

- 4 automatismos (triggers): actualización de fecha de modificación, inyección del rol en el token de sesión, sincronización de auth.users con public.usuarios y vinculación automática de la ficha de arrendatario por email.

- Almacenamiento: bucket privado respaldos, con una carpeta por usuario. Administrador y Ejecutivo acceden a todo; Propietario y Arrendatario, solo a su carpeta.

## 2.3 Seguridad en tres capas

La decisión de arquitectura más destacable: el control de acceso no depende solo del frontend. Son tres cerraduras independientes; si una falla, las otras dos siguen protegiendo los datos.

| Capa | Dónde ocurre | Qué hace |
| --- | --- | --- |
| 1. Proxy | lib/supabase/proxy.ts | Refresca la sesión en cada petición, redirige a /login a quien no está autenticado y bloquea rutas según el rol del token. |
| 2. Guardas de página | lib/auth.ts (requerirRol) | Cada página sensible verifica el rol en el servidor y redirige al dashboard correcto si no corresponde. |
| 3. RLS en base de datos | Políticas en las 9 tablas | El motor de base de datos filtra por rol y por dueño. Funciona aunque alguien consulte la API de Supabase directamente. |

El rol viaja como Custom JWT Claim, inyectado por un trigger al crear la cuenta. Las altas de usuario las hace el Administrador mediante Server Actions con el cliente service-role, protegidas con assertAdmin(). La clave service-role nunca se expone al navegador (el módulo importa server-only).

## 2.4 Autenticación, usuarios y paneles

- Login con email y contraseña, redirección según rol y refresco de sesión.

- Gestión de usuarios (CRUD): listado con búsqueda y filtro por rol; crear, editar rol y eliminar. Es la única operación de escritura completa del sistema.

- Paneles de los cuatro roles con tarjetas de indicadores (KPI) y semáforo de cartera (al día, por vencer en 7 días, en mora).

# 3. Estado por módulo

| Módulo | Estado | Detalle |
| --- | --- | --- |
| Autenticación y sesión | IMPLEMENTADO | Login, refresco de sesión y redirección por rol. Pendiente: validar el parámetro next y el flujo de registro y recuperación de contraseña. |
| Autorización (3 capas) | IMPLEMENTADO | Proxy, requerirRol() y RLS con roles vía Custom JWT Claims. |
| Gestión de usuarios | IMPLEMENTADO | CRUD completo con cliente service-role y assertAdmin(). |
| Dashboards por rol | IMPLEMENTADO | Paneles de consulta de los cuatro roles, con KPIs y semáforo. |
| Documentos y OCR | PARCIAL | Tabla y cola modeladas; la interfaz existe, pero sin carga real a Storage ni proceso de OCR. |
| Conciliación de pagos | PARCIAL | Vista de saldo pendiente. Falta registrar pagos y marcar obligaciones como pagadas o atrasadas. |
| Liquidaciones | PENDIENTE | La tabla no existe; las tres pantallas son placeholders. |
| Gestión de propiedades | PENDIENTE | Solo lectura; falta el botón de agregar propiedad (admin y propietario). |
| Contratos | PENDIENTE | Modelo y RLS listos; sin interfaz de alta ni edición. |

# 4. Avance por rol de usuario

| Rol | Ruta | Lo que permite hoy | Pendiente |
| --- | --- | --- | --- |
| Administrador | /admin | Dashboard gerencial (semáforo, 4 KPIs, obligaciones atrasadas, extracciones OCR pendientes), CRUD de usuarios y vista de toda la cartera. | Liquidaciones (placeholder) y CRUD de propiedades. |
| Ejecutivo | /ejecutivo | Panel operativo; últimos 20 documentos; conciliación con saldo pendiente por obligación. | Carga de documentos y OCR; formulario de pago; marcado de atrasos; liquidaciones. |
| Propietario | /propietario | KPIs propios (inmuebles, arrendados, flujo esperado, cobrado del mes) y tarjetas de sus propiedades. RLS filtra por dueño. | Liquidaciones (placeholder). |
| Arrendatario | /arrendatario | Portal de solo lectura: total a pagar, fecha límite, monto atrasado, obligaciones e historial de los últimos 50 pagos. | Pago en línea y descarga de comprobantes. |

# 5. Pendientes y brechas

## 5.1 La brecha principal: liquidaciones

La tabla liquidaciones es la dependencia común de las tres pantallas de liquidación (admin, ejecutivo y propietario). El script 02_roles_extension.sql ya incluye un diseño tentativo en comentarios: periodo, propietario, arriendo bruto, gastos, comisión, neto, estado (GENERADA, APROBADA, RECHAZADA, PAGADA) y una restricción única por (periodo, propietario_id). Crearla, con su RLS, es la tarea que más desbloquea.

## 5.2 Hoja de pendientes por prioridad

| Prioridad | Tarea | Qué desbloquea |
| --- | --- | --- |
| ALTA | Crear la tabla liquidaciones con su RLS. | Las 3 pantallas de liquidaciones. |
| ALTA | Registro de pagos en conciliación (insertar pago y marcar la obligación como PAGADA). | Cierre del ciclo de cobro. |
| ALTA | Marcado automático de obligaciones ATRASADA al vencer (trigger o función). | Semáforo y mora confiables. |
| MEDIA | Carga real de documentos a Storage, solicitud de OCR y corrección de campos extraídos. | Flujo documental. |
| MEDIA | Proceso de OCR (Edge Function o cron) que escriba los campos en la entidad destino. | Automatización de boletas. |
| MEDIA | Botón "Agregar propiedad" y alta y edición de contratos. | Operación sin cargar datos por SQL. |
| MEDIA | Validar el parámetro next del login; registro y recuperación de contraseña. | Cierre de un riesgo de seguridad. |
| MEDIA | Generar tipos con supabase gen types typescript (hoy lib/types.ts es un espejo manual). | Evita desfases con la base. |
| BAJA | Comisiones y gastos comunes parametrizables por contrato. | Cálculo del neto de la liquidación. |
| BAJA | Tabla opcional conciliaciones; validación de entidad en documentos; datos semilla del Administrador. | Trazabilidad y robustez. |
| BAJA | Recordatorios con pg_cron; pago en línea; comprobantes; perfil editable; README del proyecto. | Mejoras de producto y documentación. |

Observación: el informe técnico clasifica las comisiones y gastos parametrizables como prioridad baja, pero son un requisito para calcular el neto de una liquidación. Conviene tratarlas junto con la tabla liquidaciones, no después.

# 6. Cambios respecto del plan original

Al comparar la arquitectura planteada en la Fase 1 y la definición del proyecto con lo que hay en develop, aparecen diferencias que conviene decidir y dejar documentadas antes de la defensa. No son errores: son decisiones tomadas en el camino que hoy no están reflejadas en los documentos.

| Aspecto | Plan (Fase 1 y definición) | Implementado en develop | Acción sugerida |
| --- | --- | --- | --- |
| Backend | API propia más servicio FastAPI en Cloud Run para el procesamiento documental. | Next.js (Server Actions) y Supabase. No hay FastAPI ni servicios de GCP. | Fijar una sola versión de la arquitectura y actualizar los documentos. |
| OCR | Google Document AI. | No implementado; solo la cola extracciones_documento. | Decidir la tecnología (por ejemplo, Edge Function) o acotar el alcance. |
| Capa analítica | BigQuery, Dataform y Looker Studio. | No existe. Los indicadores se calculan dentro de la app. | Decidir si entra al MVP o se declara como trabajo futuro. |
| Integraciones | Importación desde Excel o Sheets; Gmail opcional. | Ninguna integración externa aparte de Supabase. | Mantener como mejora posterior. |
| Tablas | 11 tablas en el diagrama, incluidas cuentas_servicios y audit_log. | 9 tablas, sin esas dos, y sin liquidaciones. | Evaluar incorporarlas. cuentas_servicios es la base para asociar una boleta a su propiedad. |
| Semáforo | Verde, amarillo (en revisión) y rojo (mora). | Verde (al día), ámbar (por vencer en 7 días) y rojo (en mora). | Alinear las definiciones del semáforo. |
| Usuario y dueño | Faltaba un vínculo entre usuarios y propietarios o arrendatarios. | user_id único en ambas tablas, con RLS. | RESUELTO |

Nota de transparencia: en una respuesta anterior de esta conversación listé rutas del frontend (/dashboard, /propiedades, etc.) que había deducido de la Fase 1. La estructura real del repositorio es por rol (/admin, /ejecutivo, /propietario, /arrendatario), como se detalla en la sección 4.

# 7. Proceso y control de versiones

| Rama | Contenido |
| --- | --- |
| develop (actual) | Todo el software: app Next.js, capa lib, los dos scripts SQL y package-lock. |
| main | Solo las evidencias de la Fase 1. No incluye el código. |
| feature/salvador | Rama de trabajo ya fusionada a develop mediante el Pull Request #1. |

El repositorio tiene 13 commits y el árbol de trabajo está limpio y sincronizado con origin/develop. Observaciones de proceso:

- La rama main no contiene la aplicación. Quien clone main no obtiene el software. Hay que decidir cuándo promover develop a main mediante Pull Request.

- Distancia con la Guía de flujo de trabajo. La Guía pide ramas por tarea (feature/nombre-de-la-tarea) y marca como incorrecto usar nombres de persona; la rama de trabajo actual lleva un nombre de persona y existe un único Pull Request.

- Autoría concentrada. El historial atribuye todo el código del MVP a un único autor (salvadortw), la estructura de carpetas y evidencias a otro, y cargas por la web de GitHub a un tercero. Si cada identidad corresponde a un integrante, conviene que las contribuciones de todos queden visibles en el repositorio (ramas por tarea, PRs revisados, commits atómicos), sobre todo para las evidencias individuales.

- README sin personalizar. Sigue siendo el texto por defecto de create-next-app. Documentar el dominio, los roles y la configuración de Supabase es de bajo esfuerzo y alto impacto para los evaluadores.

# 8. Entregables académicos

| Fase | Contenido | Estado |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 | Evidencias grupales (presentación del proyecto y guía del estudiante) y evidencias individuales de los tres integrantes (autoevaluación de competencias, diario de reflexión y autoevaluación). | COMPLETA |
| Fase 2 | Estructura de carpetas creada (grupales, individuales y de proyecto), con archivos .gitkeep. | VACÍA |
| Fase 3 | Estructura de carpetas creada (grupales e individuales), con archivos .gitkeep. | VACÍA |

# 9. Riesgos y mitigaciones

| Riesgo | Por qué importa | Mitigación sugerida |
| --- | --- | --- |
| Ciclo financiero sin terminar | Liquidaciones y conciliación son el núcleo del valor y de la demostración. | Priorizar las tres tareas de prioridad alta antes que el OCR. |
| Alcance mayor al construido | El plan incluye OCR, GCP y analítica que hoy no existen. | Definir el alcance mínimo del MVP y declarar el resto como trabajo futuro. |
| Parámetro next del login sin validar | Podría permitir redirecciones no deseadas o escalada de privilegios. | Aceptar solo rutas internas permitidas para el rol. |
| Tipos de TypeScript manuales | Pueden desfasarse del esquema real. | Generarlos con supabase gen types typescript. |
| Trabajo concentrado en pocas manos | Riesgo de continuidad y de evidencia individual desigual. | Repartir tareas por rama y revisar PRs entre integrantes. |
| main sin código ni README | Los evaluadores podrían no ver la aplicación. | Pull Request de develop a main y README completo. |

# 10. Próximos pasos propuestos

Secuencia sugerida, sujeta a acuerdo del equipo. Las responsabilidades quedan por asignar.

| N° | Acción | Resultado esperado | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Crear la tabla liquidaciones con RLS, usando el diseño tentativo del SQL. | Base para las 3 pantallas. | Por asignar |
| 2 | Formulario de registro de pago en conciliación; marcar obligaciones como PAGADA. | Cobros registrados en el sistema. | Por asignar |
| 3 | Marcado automático de ATRASADA (trigger o pg_cron). | Semáforo y mora confiables. | Por asignar |
| 4 | Parametrizar comisión y gastos por contrato; calcular el neto. | Liquidación con montos correctos. | Por asignar |
| 5 | Implementar las pantallas de liquidaciones (admin, ejecutivo, propietario). | Ciclo financiero completo. | Por asignar |
| 6 | Carga de documentos a Storage y cola de OCR; decidir la tecnología. | Flujo documental funcionando. | Por asignar |
| 7 | CRUD de propiedades y contratos. | Operación sin SQL manual. | Por asignar |
| 8 | Validar next, tipos generados, README y Pull Request a main. | Cierre técnico y documental. | Por asignar |

# 11. Conclusión

La rama develop contiene un MVP sólido y bien estructurado. El modelo de seguridad en tres capas, con el rol como Custom JWT Claim inyectado por trigger, es una solución idiomática para Supabase y un buen punto de defensa. El producto cubre hoy autenticación, autorización, gestión de usuarios y paneles de consulta para los cuatro roles.

El trabajo restante se concentra en el ciclo de vida financiero (liquidaciones, conciliación activa y documentos), cuya base de datos ya está diseñada y cuyos pendientes están acotados en el propio código. Sumando dos decisiones de proceso, unificar las ramas y alinear los documentos del plan con lo implementado, el proyecto queda bien posicionado para cerrar el ciclo financiero.