|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Hemos cumplido con la mayoría de los hitos planificados (levantamiento de requerimientos, diseño de arquitectura de software, modelamiento de base de datos y maquetación de prototipos UI/UX). Sin embargo, hemos experimentado un desfase menor en las tareas de integración entre el frontend y las APIs del backend. Factores facilitadores: - La adopción de un flujo de trabajo claro con Git/GitHub (manejo de ramas e inspección de pull requests). - El uso de herramientas de asistencia y automatización con IA (Copilot, ChatGPT) para la generación de código base y aceleración de pruebas. - Una comunicación fluida entre los integrantes del equipo para resolver bloqueos diarios. Factores dificultadores: - Subestimación de la complejidad al configurar políticas de seguridad y autenticación (como RLS/JWT) e integración de servicios de backend. - Curva de aprendizaje al implementar componentes interactivos complejos y ajustar el rendimiento en el frontend.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Acciones realizadas: - Ajuste de alcance prioritario (MVP): Priorizamos las funcionalidades clave del producto mínimo viable para asegurar que el flujo principal de la aplicación sea 100% operativo antes de añadir características secundarias. - Nos reunimos para resolver en conjunto los cuellos de botella más complejos de arquitectura e integración de APIs.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evaluamos el desempeño como muy satisfactorio y técnicamente riguroso, manteniendo un alto compromiso con la calidad visual y la lógica de negocio. Aspectos a destacar: - Alta calidad en la construcción de la interfaz de usuario (UI), priorizando la experiencia de usuario (UX) y el diseño centrado en el cliente. - Adopción de buenas prácticas de código limpio, modularidad y estándares modernos de desarrollo de software. Oportunidades de mejora: - Fortalecer la cobertura de pruebas automatizadas (testing unitario y de integración) para evitar regresiones al refactorizar código.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Nos preocupa asegurar que la integración con OCR funcione como se espera.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Sí. Para optimizar el tiempo, se apoyará temporalmente a los encargados del backend en las tareas de integración de datos y autenticación, redistribuyendo módulos del frontend que ya están maquetados. - Creación de scripts para el poblamiento automático de datos de prueba (seeds). - Elaboración de la suite de pruebas automatizadas clave para los flujos críticos del sistema. - Preparación del entorno de despliegue en la nube (staging/producción) y configuración final de variables de entorno.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? La dinámica de trabajo en equipo ha sido altamente colaborativa, transparente y orientada a resultados. Aprovechamiento de las fortalezas individuales (interés en frontend, diseño UI/UX y lógica de software) para acelerar el desarrollo. Respeto por los acuerdos internos de trabajo y apertura para recibir y aplicar retroalimentación constructiva. Documentar los cambios técnicos de forma simultánea al código, evitando dejar la redacción de informes para el final de cada iteración.